Premonštrátsky kláštor, Kláštor pod Znievom
Projektový list (2010-2019)

- Názov prijímateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

- Názov objektu: Premonštrátsky kláštor, Kláštor pod Znievom

- Miesto realizácie projektu: Kláštor pod Znievom, Gymnáziálna ul. 162

- Výška dotácií (2010-2019): 73.500,- Eur

- Spolufinancovanie (2010-2019): 6.842,- Eur

- Prehľad etáp (2010-2019):

| Etapa/rok | Zrealizované práce | Výška dotácie v EUR | Zdroj dotácie | Spolu-financovanie v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa / rok 2011 | MK-4390/2011/1.1 - Premonštrátsky kláštor v Kláštore pod Znievom (ÚZPF č. 557/1, 557/2) – oprava klampiarskych konštrukcií | 10.000,- | MKSR | 1.296,- |
| Etapa I. / rok 2017 | MK-3517/2017/1.1 - Zameranie, passport, reštaurátorský výskum a projektová dokumentácia Premonštrátskeho kláštora s kostolom v Kláštore pod Znievom (ÚZPF: 557/1, 557/2) | 16.500,- | MKSR | 1.762,- |
| Etapa II. / rok 2018 | MK-2497/2018/1.1 - Reštaurátorský výskum interiéru a fasády Premonštrátskeho kláštora s kostolom v Kláštore pod Znievom (ÚZPF: 557/1, 557/2) | 22.000,- | MKSR | 1.964,- |
| Etapa III. / rok 2019 | MK-3548/2019/1.1 - Dokončenie reštaurátorského výskumu, diagnostika a statika krovu, havarijné zabezpečenie krovu a strechy Premonštrátskeho kláštora s kostolom v Kláštore pod Znievom (ÚZPF: 557/1, 557/2) | 25.000,- | MKSR | 1.820,- |

- Fotogaléria:
Etapa:

Etapa I.:

Etapa II.:

Etapa III.:

- Zoznam dokumentov/info na zverejnenie:

- zmluvy o poskytnutí dotácie

- Budúcnosť projektu:

V žiadosti podávanej na dotačný program MKSR - Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.6 chceme v roku 2020 realizovať:

V exteriéri:

- obnova strechy a súvisiacich konštrukcií

- obnova fasády

- obnova komínu,

- obnova okien

- obnova dverí

- sanácia vlhkosti objektu

- obnova vonkajších rozvodov infraštruktúry

V interiéri (iba v návštevnej miestnosti prvého kontaktu):

- obnova podláh v interiéri

- obnova povrchov v interiéri

- obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry

- Predpísané logá programov: